



|  |
| --- |

| *2º DAW, Grupo 4* | *2024 - 2025* |
| --- | --- |

| **Nombre del Equipo: E.W.L.** | **Grupo: 4** | **Nivel: Hi hi, hi leva** |
| --- | --- | --- |

| **El equipo está formado por:** |
| --- |
| [IBAI LÓPEZ DE LAPUENTE PÉREZ DE NANCLARES](mailto:ibai.lopezdelapuente@ikasle.egibide.org) |
| [JORDI FERNÁNDEZ URALDE](mailto:jordi.fernandez@ikasle.egibide.org) |
| [JON GARAY CUADRADO](mailto:jon.garay@ikasle.egibide.org) |

| **Roles del equipo** | **Funciones de cada rol** |
| --- | --- |
| Líder | Coordinar a los miembros  Efectividad de trabajo |
| Postavoz | La voz del equipo  Dar la cara por los compañeros |
| Revisor | Verificación de plazos  Cumplimiento de pautas acordadas |

| **Normas de funcionamiento** | | |
| --- | --- | --- |
| **NORMA** | **SEGUIMIENTO** | **ACCIONES DE MEJORA** |
| Asistencia | WhatsApp | 1€ por hora de reto ausente |
| No cumplir con los plazos | Trello |  |

| **PLAN DEL EQUIPO número:** |
| --- |
| **Periodo:** |

| Centro: | Egibide Arriaga |
| --- | --- |
| Grupo: | 4 |
| Nombre del Equipo: | ElevateWeb Labs |

| **OBJETIVOS DEL EQUIPO** | |
| --- | --- |
| 1 | Ser los mejores en los retos |
| 2 | Cumplir con todos los plazos |
| 3 | Gestionar los errores y conflictos de forma asertiva |

| **Nombre** | **Rol dentro del Equipo** |
| --- | --- |
| [JORDI FERNÁNDEZ URALDE](mailto:jordi.fernandez@ikasle.egibide.org) | Líder |
| [IBAI LÓPEZ DE LAPUENTE PÉREZ DE NANCLARES](mailto:ibai.lopezdelapuente@ikasle.egibide.org) | Portavoz |
| [JON GARAY CUADRADO](mailto:jon.garay@ikasle.egibide.org) | Revisor |

| **Nombre** | **Compromiso personal** | **Firma** |
| --- | --- | --- |
| Ibai | Me comprometo a cumplir con todo el trabajo y a terminar el reto. |  |
| Jon | Me comprometo a trabajar en grupo y sacar el reto adelante junto con mis compañeros |  |
| Jordi | Me comprometo a estar todos los días de reto y realizar mi parte de los proyectos a tiempo |  |

| **EWL Grupo 4** | **Curso: 2DAW** | **Grupo: 4** |
| --- | --- | --- |
| **Año académico: 2024-2025** | **Fecha de sesión: 07/11/2024** | |

***¿Qué hemos hecho?***

A falta de una semana para la entrega definitiva del reto, nos encontramos con la funcionalidad de este al 100% sin errores, con el diseño de interfaz estructurado y depurado, con los errores y campos de entrada validados y controlados y con una relación entre servidor y web perfectamente estructurada.

***Valoración***

Cabe destacar que desde el minuto uno que nos pusimos a trabajar, el proyecto ha ido evolucionando de manera exponencial. Los diversos errores que hemos ido encontrado por el camino hemos tratado de solucionarlos por nuestra cuenta de forma grupal, y en caso de que nos superase, solicitamos ayuda al profesorado o inteligencias artificiales. El diseño gráfico fué tratado desde un inicio, estando de acuerdo los 3 miembros del equipo de forma que todos nos sintiéramos parte del reto desde el inicio. El reparto de tareas ha sido diverso, todos hemos integrado código correspondiente a las diversas asignaturas de forma que ninguno se encargaba solamente de un apartado. De esta manera, hemos logrado una compenetración entre compañeros magnífica donde todos somos capaces de entender y editar código ajeno. En resumen, la valoración de este primer reto es muy positiva, tenemos claro que seguro hay partes que podrían quedar mejor o habría cosas que se podrían haber gestionado mejor, pero a pesar de ello, estamos muy satisfechos con el trabajo realizado y orgullosos de la versión final del proyecto.

| El/la secretario/a del Equipo: Jordi | |
| --- | --- |
| **REVISIÓN DEL PLAN DEL EQUIPO**  Número: 1 | Periodo: |

| Centro: | Egibide Arriaga |
| --- | --- |
| Grupo: | 4 |
| Nombre del Equipo: | ElevateWeb Labs |

1. ***¿Hemos alcanzado los objetivos del Equipo?***

| **Objetivos propuestos** | **Sí** | **No** | **Debemos mejorar en…** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Cumplir con los plazos | X |  |  |
| 2.Ser los mejores |  | X | La parte de diseño gráfico quizás nos haya quedado algo pobre |
| 3.Gestionar los conflictos y errores de manera asertiva | X |  |  |

* 1. ***¿Hemos ejercido correctamente nuestro cargo?***

| **Rol** | **Necesita mejorar porque...** | **Lo ha hecho bien porque...** |
| --- | --- | --- |
| Líder | Quizás algo más de mano dura cuando no se hacen las tareas correctamente | Ha dirigido a cada miembro del equipo de forma que siempre estuviéramos haciendo algo |
| Portavoz |  | Se ha comunicado con el profesorado cuando ha sido necesario |
| Solución de errores | Dedicar más tiempo a la comprensión del error | Errores de código extraños ha sido capaz de encontrarles solución en corto plazo |

1. ***¿Ha cumplido cada uno/a su compromiso?***

(NM: Necesita mejorar; B: Bien; MB: Muy Bien)

| **Nombre** | **Compromiso** | **NM** | | **B** | | **MB** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jordi |  |  | |  | | X |
| ¿Qué ha aportado al grupo? Ideas para facilitar el uso de la aplicación de cara al usuario  ¿Qué errores ha cometido? Confunde a veces nombres de tablas o columnas de la BD | | | | | |
| Ibai |  |  |  | | X | |
| ¿Qué ha aportado al grupo? Estructuración de las páginas (html) legibles para todos los miembros  ¿Qué errores ha cometido? Quizás exceso de reutilización de código | | | | | |
| Jon |  |  |  | | X | |
| ¿Qué ha aportado al grupo? Diseño gráfico intuitivo  ¿Qué errores ha cometido? Demasiado texto para el usuario | | | | | |

1. ***Valoración global del trabajo en Equipo:***

(NM: Necesita mejorar; B: Bien; MB: Muy Bien)

|  | **NM** | **B** | **MB** |
| --- | --- | --- | --- |
| ¿Hemos realizado las tareas dentro del tiempo previsto? |  |  | X |
| ¿Hemos aprovechado el tiempo? |  |  | X |
| ¿Hemos progresado todos/as en nuestro aprendizaje? |  |  | X |
| ¿Todos/as nos hemos esforzado lo suficiente? |  |  | X |
| ¿Nos hemos ayudado? |  |  | X |
| **¿Qué hemos hecho especialmente bien?**  En el momento que alguno de nosotros se quedaba atascado, todos enfocaremos nuestros esfuerzos en ayudarle y así poder seguir avanzando | | | |
| **¿En qué debemos mejorar?**  De cara a futuros retos, deberíamos de dedicarle más tiempo a la elección de colores y distribución gráfica de la aplicación | | | |
| **Objetivos que nos proponemos para el próximo Plan**  Cumplimiento de plazos, mejorar gráficamente y añadir más funcionalidades | | | |